X X 公司O O年度職業災害防止計畫（參考例）

年  月  日 至  年  月  日

基本方針：提升全體人員安全衛生意識、徹底達到無事故、無災害、無公害。

計劃目標：1.保持本年度無災害紀錄。

2.完成安全作業標準之訂定，各工作場所每月一件以上。

	項次
	計畫項目
	實施細目
	實施要領
	實施單位及人員
	預定工作進度（月份）
	預算經費（元）
	備註

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	

	1
	勞工安全衛生教育計畫
	
	
	工安室
	各單位
	
	●
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	xxxxx
	

	2
	設備之自動檢查計畫
	
	
	工物課
	各單位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	

	3
	安全衛生宣導活動計畫
	
	
	工安室
	人事室
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	

	4
	外包商之承攬管理計畫
	
	
	工務課
	工安室
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	

	5
	勞工健康檢查及管理計畫
	
	
	工安室
	各單位
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxx
	

	6
	作業環境測定計畫
	
	
	工安室
	製造課
	
	
	●
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	xxxxx
	委外辦理

	7
	防護具使用、採購計畫
	
	
	總務課
	各單位
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxx
	

	8
	局限空間作業災害防止計畫
	
	
	工務課
	各單位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	

	9
	危險性機械設備之合格證照及操作人員之訓練合格證照之管理計畫
	
	
	工務課
	工安室
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxx
	

	10
	安全衛生內部稽核計畫
	
	
	工安室
	各單位主管
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	11
	動火許可及臨時用電許可管理計畫
	
	
	工務課
	各單位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	12
	危害物有害物之管理計畫
	
	
	製造課及儲運課
	工安室
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	

	13
	職業災害調查分析管裡計畫
	
	
	工安室
	各單位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	

	14
	緊急災變演練執行計畫
	
	
	工安室
	各單位
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	訂定安全作業標準
	
	
	工安室
	各單位
	
	
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	
	
	
	
	xxxxx
	

	16
	訂定安全衛生工作守則
	
	
	工安室
	各單位
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxx
	

	17
	訂定安全衛生管理規章
	
	
	工安室
	各單位
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	申請自護制度


	
	
	工安室
	各單位
	
	
	
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	xxxxx
	委輔導公司辦理

	19
	全廠之危害鑑別
	
	
	工安室
	各單位
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	xxxxx
	委輔導公司辦理

	20
	推行並通過OSHAS18000之認證
	
	
	工安室
	各單位
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	xxxxx
	委輔導公司辦理

	21
	危險性工作場所審查申請
	
	
	工務課
	工安室
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	xxxxx
	委輔導公司辦理

	22
	設備或作業程序之本質安全改善或更新計畫
	
	
	製造課
	工務課
	
	
	
	
	●
	●
	●
	
	
	
	
	
	xxxxx
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


★各事業單位依實際執行項目填寫，如無須執行項目請刪除
